+



**PROJECT PROPOSAL DOCUMENT**

**FASHION AT HOME**

Version : Proposal\_v1

Project team: Billions Team

Created date: 06 – Jan - 2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJECT INFORMATION** | | | | |
| **Project Acronym** | FAH | | | |
| **Project Title** | Fashion At Home | | | |
| **Start Date** | 9/1/2020 | **End Date** | 23/4/2020 | |
| **Product Owner** | Nguyễn Thị Hiền Lương | | | |
| **Partner Organization** | Da Nang University Of Economics | | | |
| **Scrum Master** | Nguyễn Thị Hiền Lương | Msluong.306na@gmail.com | | 0988012823 |
| **Team Members** | Nguyễn Văn Khoa | Nkhoa1403@gmail.com | | 0868814399 |
| Lê Hồ Đạt | Ledat99qp@gmail.com | | 0986923720 |
| Trương Phú Tiên | Truongphutien12@gmail.com | | 0385153311 |
|  | Đoàn Ngọc Quang | Ngocquang43k21@gmail.com | | 0399353424 |
|  | Lê Hoàng Ân | Lehoanganpbc91@gmail.com | | 0369381606 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENT NAME** | | | |
| **Document Title** | Proposal Document | | |
| **Author(s)** | Billions Team | | |
| **Role** |  | | |
| **Date** | 09/01/2020 | **File name:** | [FAH].Proposal\_v1 |
| **URL** |  | | |
| **Access** | Billions Team and MSc.Cao Thi Nham | | |

**REVISION HISTORY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Version** | **Person(s)** | **Date** | **Description** |
| **1.0** | Billions Team | 09/01/2020 | Creat proposal for project |
| **1.1** | Trương Phú Tiên | 14/01/2020 | Edit proposal document |
| **1.2** | Nguyễn Thị Hiền Lương | 15/01/2020 | Update document |

# PROJECT OVERVIEW

## Background

Hiện nay, khách hàng mua quần áo online nhưng vẫn chưa thể kiểm tra được chất lượng sản phẩm cũng như mẫu mã sản phẩm thông qua hình ảnh trên shop. Các shop quần áo chỉ có dịch vụ giao hàng tận nhà cho khách hàng đã đặt online nhưng chưa có dịch vụ cho khách hàng thử đồ tại nhà. Vì vậy dịch vụ của team ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu thử đồ trực tiếp tại nhà dành cho khách hàng, thuận tiện cho việc kiểm tra chất lượng, mẫu mã và kích thước của từng sản phẩm.

## Prior arts

Cách thức thực hiện của dự án này là sử dụng website để lưu giữ các thông tin của cửa hàng và của khách hàng. Hiện nay, một số các cửa hàng chỉ mới dừng lại ở việc cho phép khách hàng thử đồ với điều kiện phải đi tới tận cửa hàng, và áp dụng gói Combo chốt đơn hàng online & giao hàng tận nơi sản phẩm của chính cửa hàng đó. Còn đối với website của nhóm, khách hàng tha hồ lựa chọn sản phẩm của nhiều cửa hàng để được giao tận nhà,thử tận nhà và chọn mua tại nhà. Khách hàng có thể xem và mua sản phẩm với giá tốt nhất.

## Proposed solution

Team cung cấp dịch vụ nhận hàng tại shop và ship hàng đến tận nhà khách hàng để cho họ trải nghiệm trực tiếp.

## Goals

* Website gồm các tính năng chính: Tính phí vận chuyển dựa theo quãng đường, tìm kiếm cửa hàng/sản phẩm, quản lý danh mục sản phẩm, giỏ hàng.
* Fanpage trên facebook: Cung cấp các sản phẩm nổi bật để thu hút khách hàng, hình ảnh, nội dung truyền thông hỗ trợ.

## Techniques

* Sử dụng ngôn ngữ HTML, ASP.NET, CSS
* Cơ sở dữ liệu: SQL Server
* Công cụ: Visual Studio

# TIME ESTIMATION

|  |  |
| --- | --- |
| Number of members | 6 |
| Number of working hours per day | 3 hours |
| The number of working days | 95 days |
| Estimated time (hours) | 1710 hours |

# MASTER SCHEDULE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Task Name** | **Duration** | **Start** | **Finish** |
| **1** | Khởi tạo | 4 ngày | 9/1/20120 | 12/1/2020 |
| **1.1** | Họp nhóm và lựa chọn ý tưởng | 2 ngày | 13/1/2020 | 14/1/2020 |
| **1.2** | Tìm kiếm tài liệu cần thiết | 1 ngày | 15/1/2020 | 15/1/2020 |
| **2** | Bắt đầu | 6 ngày | 31/1/2020 | 5/2/2020 |
| **2.1** | Họp nhóm, lựa chọn và chuẩn bị công cụ quản lý | 1 ngày | 6/2/2020 | 6/2/2020 |
| **3** | Tiến hành dự án | 73 ngày | 7/2/2020 | 20/4/2020 |
| **3.1** | Sprint 1 | 20 ngày | 7/2/2020 | 26/2/2020 |
| **3.2** | Sprint 2 | 18 ngày | 27/2/2020 | 15/3/2020 |
| **3.3** | Sprint 3 | 19 ngày | 16/3/2020 | 3/4/2020 |
| **3.4** | Sprint 4 | 16 ngày | 4/4/2020 | 20/4/2020 |
| **4** | Hoàn thành dự án | 3 ngày | 21/4/2020 | 23/4/2020 |

# ROLES AND RESPONSIBILITIES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Role** | **Responsibilities** | **Participant(s)** |
| **Scrum Master** | * Trưởng nhóm chịu trách nhiệm xây dựng và tạo điều kiện cho các nhóm phát triển sản phẩm hiệu quả. * Cho phép hợp tác chặt chẽ trên tất cả các vai trò và chức năng, bảo vệ nhóm khỏi những phiền nhiễu bên ngoài và bên trong. để đảm bảo nhóm tự tổ chức để chúng tôi chịu trách nhiệm tập thể cho công việc chúng tôi làm | Nguyễn Thị Hiền Lương |
| **Product Owner** | * Chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng của sản phẩm. | Trương Phú Tiên |
| **Team Member** | * Khi tham gia làm việc nhóm, mọi thành viên trong nhóm phải có trách nhiệm với nhóm và dự án. * Các thành viên trong nhóm được phân công công việc cụ thể và sự tham gia của họ rất quan trọng đối với thành công của nhóm. | Đoàn Ngọc Quang  Nguyễn Văn Khoa  Lê Hồ Đạt  Lê Hoàng Ân |